Protokół

z wspólnego posiedzenia wspólnych komisji Rady Gminy w Iłowie odbytego w dniu 15 września  2008r.

Proponowany porządek posiedzenia:

- Otwarcie obrad.

- Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia

- Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji

- Przedstawienie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa Środowiskowej Hali Sportowej

- Omówienie tematu inwestycji gminnych

- Sprawy różne.

- Zakończenie obrad.

1. Otwarcie obrad

Wspólne posiedzenie stałych komisji rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy w Iłowie  Pan  Ryszard Zientara, który na  wstępie powitał wszystkich zebranych. W posiedzeniu wzięło udział 13 członków rady. Nieobecni to radny Jachowicz i Jan Zientara. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Obrady trwały od godz. 10.00 do 12.10.

2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

W dalszej kolejności przewodniczący posiedzenia przedstawił proponowany porządek, do którego nie zgłoszono uwag.

3/. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.

Protokoły z poprzednich posiedzeń komisji zostały przyjęte jednogłośnie bez uwag.

4/. Przedstawienie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa Środowiskowej Hali Sportowej

Temat przedstawił Wójt Gminy Pan Roman Kujawa. Wójt poinformował zebranych , że postępowanie przetargowe na budowę hali  wygrała firma ROSA - BUD z   Radomia.  Hale wykonano  przy współudziale środków finansowych Ministerstwa Sportu oraz Urzędu marszałkowskiego  Województwa Mazowieckiego. Koszt prac wraz z  dokumentacją techniczną, przygotowaniem terenu i nadzorem wynosiła 4.303.00000 zł.  Prace rozpoczęto w IV kwartale  2006 roku.  W trakcie realizacji zadania nie było uwag  co do terminowości  wykonywanych prac. W trakcie  realizacji  zadania współpraca układała się poprawnie.

W wyniku  zwiększenia zakresu prac o przyłącze wodociągowe , nagłośnienie  oraz roboty dodatkowe  np. wykonanie gładzi tynkowej , spikerki wydatki  zamknęły się kwotą 4.698.000,00 zł.

Hala posiada pełnowymiarowe  boisko do piłki ręcznej, trybuny z 250 miejscami siedzącymi oraz balkonem widokowym.

Na dzień dzisiejszy został już powołany kierownik Środowiskowej Hali sportowej pan Robert Orzeszek, a w dniu 19 września tj. najbliższy piątek odbędzie się uroczyste otwarcie i poświęcenie hali.

5/. Omówienie realizacji inwestycji gminnych

Temat ten przedstawił również Wójt Gminy Pan Roman Kujawa.

Poinformował radnych, że obecnie na terenie Gminy realizowane są następujące inwestycje:

- modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Iłowie – Z dniem dzisiejszym zostały rozpoczęte prace. Roboty Postępowanie przetargowe na te prace wygrała  firma PRO- MET z Koźmina Wielkopolskiego. Koszt robót wynosi 1.793.595,69 zł, a roboty według umowy mają zostać  ukończone w I kwartale 2009.

- drogi

Przygotowano wnioski  do złożenia na następujące drogi. Termin złożenia ofert jest do końca września.

- Brzozówek – Wisowa

- Olunin

- Budy Iłowskie

- Iłów - Pieczyska Iłowskie

- Lasotka- Krzyżyk

- Miękiny – Uderz

- droga Przejma – została zakończone postępowanie przetargowe na dokończenie tej drogi i prace mają zostać zakończone do końca września.

- przygotowane zostały również wnioski na termomodernizację  budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie o Zakładu Opieki Zdrowotnej w Iłowie.

- pozytywnie został zaopiniowany wniosek na przyznanie pożyczki na  Stację Uzdatniania Wody w Iłowie złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę 1.5mln zł.

- Zostały zakończone prace przy Szkole Podstawowej w Giżycach polegające na wymianie pokrycia dachowego.

- wykonano most w Ładach na rzece Jeżówce.

- Został wykonany I etap budowy drogi we wsi Olunin. Środki pochodziły z Urzędu Marszałkowskiego z programu „ Wyrównywanie szans”.

- Zostało zakupione ogrodzenie dla OSP Łady. Zakończono prace  remontowe w budynku OS. I oddano w użytkowanie.

- OSP Iłów – w najbliższym czasie będzie wykonany remont  dachu na części bojowej strażnicy

6/. Sprawy różne.

Nie zgłoszono żadnych tematów.

7/. Zakończenie obrad.

Posiedzenie zakończono o godz. 12.10.

Protokołowała

M. Robak